
**I.GIỚI THIỆU**

- Mô tả project: Forum để sinh viên có thể thảo luận, xem điểm các môn học.

**II.Thiết kế - hiện thực chương trình**

* Thiết kế chức năng.
  + Đăng kí user.
  + Gửi mail kích hoạt khi đăng ký.
  + Tạo chủ đề mới.
  + Trả lời chủ đề.
  + Xem user profile.
  + Xem thông tin về last post.
  + Nhập mã số sinh viên và xem điểm.
  + Giảng viên đăng nhập để xem điểm lớp do mình phụ trách
  + Hỗ trợ bài viết tiếng việt.
  + Hỗ trợ giao diện 2 ngôn ngữ Việt / Anh.
  + Tùy chỉnh giao diện thân thiện.
  + Tìm kiếm user / bài viết.
* Thiết kế database.



* Thiết kế giao diện.
* Hiện thực(coding).
* Cài đặt User\_registration ( hỗ trợ đăng kí user ).
* Cài đặt Python Image Library (thư viện hỗ trợ tính năng hình ảnh ).
* Kiểm tra.

**III.NHẬT KÍ LÀM VIỆC**

+ **Bùi Thế An**:

Tuần 1(từ ngày 23/4 đến 30/4): Họp nhóm thảo luận chọn đề tài và đưa ra Features List.

Kết quả: Hoàn thành.

Tuần 2(từ ngày 30/4 đến 7/5): Ngày 4/5/2012 Họp nhóm hiệu chỉnh lại features list, thảo luận về thiết kế database và giao diện chương trình.

Kết quả: Hoàn thành.

Tuần 3(từ ngày 7/5 đến 14/5): Ngày 11/5 họp nhóm. Viết Admin Site.

Kết quả: Hoàn thành.

Tuần 4(từ ngày 14/5 đến 21/5): Ngày 13/5 họp nhóm. Tổng hợp lại tính năng trang web cần viết, viết models, viết admin site, nghiên cứu registration, nghiên cứu PIL.

Kết quả: Hoàn thành.

Tuần 5(từ ngày 21/5 đến 28/5): Ngày 22/5 Họp nhóm tổng họp lại quá trình, viết chức báo cáo

Kết quả: Hoàn thành.

Tuần 6(từ ngày 28/5 đến 4/6): Ngày 29/5 Họp nhóm tổng họp lại quá trình.

Kết quả: Hoàn thành.

+ **Cao Trọng Đại** :

Tuần 1(từ ngày 23/4 đến 30/4): Họp nhóm thảo luận chọn đề tài và đưa ra Features List.

Kết quả: Hoàn thành.

Tuần 2(từ ngày 30/4 đến 7/5): Thiết kế giao diện html.

Kết quả: Hoàn thành.

Tuần 3(từ ngày 7/5 đến 14/5): Ngày 11/5 họp nhóm. Nghiên cứu và viết templates với HTML, CSS cho chương trình.

Kết quả: Chưa hoàn thành.

Tuần 4(từ ngày 14/5 đến 21/5): Ngày 13/5 họp nhóm. design giao diện

Kết quả: Chưa hoàn thành.

Tuần 5(từ ngày 21/5 đến 28/5): Ngày 22/5 Họp nhóm, design giao diện trang chủ, design giao diện forum.

Kết quả: Hoàn thành.

Tuần 6(từ ngày 28/5 đến 4/6): Ngày 29/5 Họp nhóm, Thiết kế lại templates cho phù hợp với giao diện 2 ngôn ngữ.

Kết quả: Hoàn thành.

+ **Nguyễn Chí Thanh**:

Tuần 1(từ ngày 23/4 đến 30/4): Họp nhóm thảo luận chọn đề tài và đưa ra Features List.

Kết quả: Hoàn thành.

Tuần 2(từ ngày 30/4 đến 7/5): Ngày 4/5/2012 Họp nhóm hiệu chỉnh lại features list, thảo luận về thiết kế database và giao diện chương trình.

Kết quả: Hoàn thành.

Thiết kế Database.

Kết quả: Hoàn thành.

Tuần 3(từ ngày 7/5 đến 14/5): Ngày 11/5 họp nhóm. Góp ý khi hiện thực model.

Kết quả: Hoàn thành.

Tuần 4(từ ngày 14/5 đến 21/5): Ngày 13/5 họp nhóm. góp ý khi hiện thực model.

Kết quả: Hoàn thành.

Tuần 5(từ ngày 21/5 đến 28/5): Ngày 22/5 Họp nhóm, viết testcase.

Kết quả: Chưa hoàn thành.

Tuần 6(từ ngày 28/5 đến 4/6): Ngày 29/5 Họp nhóm tổng họp lại quá trình.

Kết quả: Hoàn thành.

Dịch ngôn ngữ vi.

Kết quả: Hoàn thành.

+ **Phạm Công Cường:**

Tuần 1(từ ngày 23/4 đến 30/4): Họp nhóm thảo luận chọn đề tài và đưa ra Features List.

Kết quả: Hoàn thành.

Tuần 2(từ ngày 30/4 đến 7/5): Ngày 4/5/2012 Họp nhóm hiệu chỉnh lại features list, thảo luận về thiết kế database và giao diện chương trình.

Kết quả: Hoàn thành.

Thiết kế Database.

Kết quả: Hoàn thành.

Tuần 3(từ ngày 7/5 đến 14/5): Ngày 11/5 họp nhóm. Hiện thực thiết kế database thành model.

Kết quả: Hoàn thành.

Tuần 4(từ ngày 14/5 đến 21/5): Ngày 13/5 họp nhóm. hiện thực thiết kế database thành model.

Kết quả: Hoàn thành.

Tuần 5(từ ngày 21/5 đến 28/5): Ngày 22/5 Họp nhóm, thiết kế lại database.

Kết quả: Hoàn thành.

Viết view cho trang chủ.

Kết quả: Hoàn thành.

Tuần 6(từ ngày 28/5 đến 4/6): Ngày 29/5 Họp nhóm, Dịch ngôn ngữ vi.

Kết quả: Hoàn thành.

+ **Võ Quốc Hiếu**:

Tuần 1(từ ngày 23/4 đến 30/4): Họp nhóm thảo luận chọn đề tài và đưa ra Features List.

Kết quả: Hoàn thành.

Tuần 2(từ ngày 30/4 đến 7/5): Ngày 4/5/2012 Họp nhóm hiệu chỉnh lại features list, thảo luận về thiết kế database và giao diện chương trình.

Kết quả: Hoàn thành.

Viết lại feature list bằng exel.

Kết quả: Hoàn thành.

Tuần 3(từ ngày 7/5 đến 14/5): Ngày 11/5 họp nhóm. Viết các urls và view cho project.

Kết quả: Chưa hoàn thành.

Tuần 4(từ ngày 14/5 đến 21/5): Ngày 13/5 họp nhóm. Viết các urls và view cho project.

Kết quả: Chưa hoàn thành.

Tuần 5(từ ngày 21/5 đến 28/5): Ngày 22/5 Họp nhóm, Viết các urls và view cho project.

Kết quả: Chưa hoàn thành.

Tuần 6(từ ngày 28/5 đến 4/6): Ngày 29/5 Họp nhóm, Dịch ngôn ngữ

Kết quả: Hoàn thành.

**V. Kế hoạch kiểm tra**

-Tuần 3: Kiểm tra giao diện chính của admin, kiểm tra cập nhật dữ liệu và tạo user.

- Tuần 4: Có sự thay đổi cấu trúc chương trình chuyển sang xây dựng một forum lớp với giáo viên là admin sẽ post điểm trong forum, các sinh viên sẽ đăng kí account vào xem forum.Kiểm tra

* Đăng kí user.
* gửi mail kích hoạt khi đăng ký.
* tạo chủ đề mới.
* trả lời chủ đề.
* xem user profile.
* xem thông tin về last post.

- Tuần 5: Kiểm tra tính năng upload hình avatar, chức năng xem điểm của sinh viên.

- Tuần 6: Kiểm tra

* tính năng hỗ trợ bài viết tiếng Việt
* hỗ trợ giao diện 2 ngôn ngữ Việt / Anh .
* tìm kiếm user / bài viết.